SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, UL. SOBIESKIEGO 4

Znak sprawy:  Nr ZP/ 230 – 28 /2017

## Specyfikacja  Istotnych   Warunków   Zamówienia

# postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

# o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW  W BUDYNKU GŁÓWNYM

SPZOZ  W KRASNYMSTAWIE

Postępowanie ogłoszono:

-	w Biuletynie Zamówień Publicznych

-	na stronie internetowej  www.spzozkrasnystaw.pl

-	na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Termin składania ofert	-  dnia   5 lipca 2017 roku, godz. 1000

Termin otwarcia ofert      -   dnia   5 lipca 2017 roku, godz. 1030

Krasnystaw  2017 rok.

ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. M.Sobieskiego 4

tel. 82 576 21 70,  fax. 82 576 49 01  	www.spzozkrasnystaw.pl      e-mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza:

a)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254);

b)  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2016r. poz. 1126);

c) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015, poz. 2263).

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art.10 ust. 1 oraz art.39-46 ustawy.

- Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień dodatkowych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 Pzp.

- Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie wymaga, aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust.4 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p.

- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie.

  - Zakres robót remontowych obejmuje:

2.1  Dział Radiologii - przebudowa pomieszczeń, malowanie, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż

osprzętu

2.2  	Hol przy Oddziale Wewnętrznym – malowanie pomieszczeń, listwy ochronne na ściany, narożniki

2.3 	Klatka schodowa główna – malowanie, zabudowa instalacji

2.4 	Oddział Chirurgii i Urologii – malowanie pomieszczeń, listwy ochronne na ściany, narożniki

2.5 	Oddział Wewnętrzny – malowanie pomieszczeń, listwy ochronne na ściany, narożniki

2.6 	Dach nad wjazdem karetek (SOR) – wymiana pokrycia dachowego nad wjazdem karetek (SOR)

2.7 	Szpitalny Oddział Ratunkowy z podjazdem dla karetek – malowanie, uzupełnianie glazury, listwy

ochronne na ściany, narożniki

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik 1

- Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót Załącznik 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

  - Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień – kod CPV 45 45 30 00-7

  - Okres gwarancji jakości na roboty budowlane i wyroby budowlane objęte przedmiotem zamówienia jest parametrem ocenianym i nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

  - Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenia zgodności zakresu robót (rodzaju i ilości prac) ujętych w dokumentacji przetargowej, w tym projektowej ze stanem rzeczywistym oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Zamówienie musi być wykonane zgodnie „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”, „Przedmiarem robót”, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.

  - W związku z wykonywaniem prac w obiekcie czynnym Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy aby prowadzone roboty nie utrudniały funkcjonowanie szpitala oraz nie stwarzały zagrożenia dla przebywających w nim osób. Wykonawca we własnym zakresie winien odizolować front robót (zabezpieczyć przed przedostawaniem się kurzu i innych zanieczyszczeń) od pozostałych pomieszczeń szpitala.

  - Materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać certyfikaty, normy i atesty zgodne z normami Unii Europejskiej.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

  - Zamawiający przekaże miejsce przeznaczone do realizacji zadania oraz niezbędną do wykonania dokumentację techniczną w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

  - Wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie stanowi wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Zamawiający dokona odbioru końcowego robót przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz innych podmiotów niezbędnych przy odbiorze tego typu zamówień

  - Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 1 egzemplarzu.

  - Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonane roboty w oparciu o faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę po wykonaniu bez zastrzeżeń robót i ich odbiorem protokołem częściowym.

  - Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia. Pozostałe 50% wartości zostanie rozliczone w fakturze końcowej, przy czym wartość pierwszej faktury nie może być mniejsza niż 30 % wartości umowy.

  - Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 P.z.p.

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót jest parametrem ocenianym i nie może być dłuższy niż 80 dni od daty przekazania placu budowy.

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w tym zakresie. Ocena spełniania niniejszego warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII  pkt 3 ppkt 1),

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek spełnią Wykonawcy, którzy wykażą,  że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 tys. zł.

- zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:

  - doświadczenia - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1  robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości 200 tys. PLN brutto każda

Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy  (jednego zadania inwestycyjnego).

b. kwalifikacji zawodowych - 	Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż dysponuje i skieruje do   realizacji  zamówienia  min. 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń  oraz posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U.2008.63.394 ze zm.).

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej w pkt. 1 ppkt 2 c)  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII  pkt 1 oraz pkt 2 SIWZ.

ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec, którego zachodzą obligatoryjne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec, którego zachodzą fakultatywne podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj.:

- Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, ze zm. 142) ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, ze zm. 143) ).

ROZDZIAŁ VII. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

- aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 – Załącznik Nr 4

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu Zamawiający żąda:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy – Załącznik Nr 5

- W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 tys. zł.

- W celu potwierdzenia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 8.

- wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – Załącznik Nr 9,  z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Uwaga: w przypadku, gdy przedstawione w „Wykazie robót budowlanych”, roboty budowlane obejmują szerszy zakres prac, niż roboty wskazane w Rozdziale V pkt 2 ppkt c) lit. a. wymaga się od Wykonawcy jednoznacznego określenia w w/w dokumencie wartości robót w wymaganym zakresie.

- Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:

- dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 1 i 2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

- oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 3 SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;

- Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VII SIWZ Wykonawca składa:

-	pkt 1a oraz pkt 3 ppkt 1) wraz z ofertą.

-	pkt 2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

-	pkt 1 ppkt b), c), d)  oraz w pkt 3 ppkt 2) a)  i ppkt 3) a), b) składa tylko ten Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

ROZDZIAŁ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 3. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 1 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą elektroniczną.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

  - Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4.

ROZDZIAŁ IX. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium nie jest wymagane.

ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą:

- Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.

ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Na ofertę składają się:

- wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ,

- kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robot,

- oświadczenia wskazane w Rozdziel VII pkt 1 ppkt a) oraz pkt 3 ppkt 1) SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

  - Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

  - Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 380), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

  - Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

  - Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 1 oraz oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą być przedstawiane w formie oryginałów.

  - Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem VII pkt 3 ppkt 1), 2) i 3) mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

  - Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekomple-towanie.

  - Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na Zamawiającego:

SPZOZ w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul Sobieskiego 4

Oferta w postępowaniu Nr ZP/230- 28/2017  „Modernizacja oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie”

Nie otwierać  przed dniem  5.07.2017r. godz.  1000

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

  - Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.

- wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.

- gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

ROZDZIAŁ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć do dnia 5 lipca 2017r. o godz.1030  w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4 (sekretariat),

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2017r. o godz.1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

- Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.

- Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

- Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Cena oferty jest ceną kosztorysową, wobec tego winna zawierać wszystkie przewidywane koszty robót ujętych w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w założeniach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpływających na cenę wraz z wartością materiałów i urządzeń. Musi uwzględniać wszystkie roboty wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiarów robót poszczególnych branż.

- Kosztorys ofertowy należy opracować metodą uproszczoną, zawierającą co najmniej:

- liczbę porządkową

- podstawę wyceny

- opis pozycji

- jednostkę miary

- ilość jednostek

- cenę jednostkową

- wartość każdej pozycji wg układu załączonego przedmiaru

- wykaz używanych materiałów wraz z cenami,  niezbędnych do wykonania robót zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Tabelę Elementów scalonych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, R, M, S, narzuty

- stawkę roboczogodziny oraz zastosowane narzuty

- stawkę podatku VAT– z wyszczególnieniem, których pozycji dotyczy w przypadku zastosowania   różnych stawek podatku

- wartości ogółem: netto, VAT, brutto

- Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

  - Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

  - Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

-  	Cena oferty – 60%

-	Okres gwarancji – 20%

- 	Termin realizacji – 20%

  - Opis sposobu oceny ofert według kryterium:

- Cena

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu ofertowym. Największą ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową brutto, pozostałe oferty oceniane będą wg następującego

wzoru:

najniższa zaproponowana cena

Wartość punktowa ceny  =               cena oferty badanej             x  60%   x  100

- Okres gwarancji

Najwyższa ilość punktów (20 pkt)  zostanie przyzna Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczony jest od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Liczba punktów jakie można uzyskać w ramach kryterium wynosi:

36 – 41 miesięcy  				-	  0 pkt

42 – 47 miesięcy				-	10 pkt

48 i więcej miesięcy			-	20 pkt

- Termin realizacji

Najwyższą ilość punktów (20 pkt) Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zobowiąże się do wykonania zamówienia w jak najkrótszym terminie, ale z uwzględnieniem terminów technologicznych,  wynikających z prowadzenia prac budowlanych. Minimalny termin realizacji zadania wynosi 60 dni natomiast maksymalny nie może być dłuższy niż 80 dni od daty zawarcia umowy. Liczba punktów jakie można uzyskać w ramach kryterium wynosi:

60 dni				-	20 pkt

70 dni 				-	10 pkt

80 dni   			-	  0 pkt

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie krótszym niż 60 dni albo dłuższym niż 80 dni zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów i temu Wykonawcy zostanie powierzona realizacja zamówienia. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

ROZDZIAŁ XV. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści tę informację na stronie internetowej.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane i przynależność kierownika budowy/ kierownika robót do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Brak przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt 4 przed podpisaniem umowy, traktowany będzie jako odmowa jej podpisania z winy Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy.

ROZDZIAŁ XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane przez Zamawiającego:

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 35 1500 1373 1213 7001 1394 0000 z dopiskiem: „Zabezpieczenie w postępowaniu Nr ZP/230-28/2017 na modernizację oddziałów w budynku głównym  SPZOZ w Krasnymstawie.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj.: 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

ROZDZIAL XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy.

- Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 16 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.

ROZDZIAŁ XVVIII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

## Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga zatrudnienia przez  wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1502 ze zm.)

ROZDZIAŁ XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

  - Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Załączniki składające się na integralną część SIWZ:

- 	Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik 1

-	Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót - Załącznik 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

-	Formularz ofertowy – Załącznik Nr 3

-	Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 4

-	Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5

- 	Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6

-	Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik Nr 7

- 	Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – Załącznik Nr 8

-	Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 9

- 	Wzór umowy – Załącznik Nr 10

Krasnystaw, dnia 19 czerwca 2017r.

……………………………………….                                                                                                                      Załącznik Nr  3

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy: ZP/230- 28/2017

FORMULARZ OFERTOWY

# NA MODERNIZACJE ODDZIAŁÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

Nazwa Wykonawcy:	..................................................................................................................

Adres Wykonawcy:	...................................................................................................................

NIP   ...........................................................................        REGON  ....................................................................

Nr telefonu: .......................................       Nr faxu  ................................................  e mail ……………………

W związku z zamówieniem publicznym Nr ZP/230 - 28/2017 na modernizację oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie w cenie:

- Cena  	................................. zł netto  +  …......... zł (….%VAT)   =  ………….................. zł brutto

(słownie   ..........................................................................................................................zł)

- Okres gwarancji    ..........................  miesięcy

- Termin realizacji ………………….. dni

Niniejszym oświadczamy, że:

  - W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

  - Termin płatności wynosi ……….. dni licząc od dnia otrzymania faktury.

  - Zamówienie zamierzamy zrealizować  (niepotrzebne skreślić):

  - własnymi siłami

  - zamierzamy powierzyć realizację zamówienia podwykonawcy w części określonej w Zał. Nr 7

- W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane i przynależność kierownika budowy robót do właściwej izby samorządu zawodowego.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 10 % ceny ofertowej brutto.

- W przypadku zabezpieczenia umowy wniesionego w pieniądzu prosimy o jego zwrot na nr konta: ……………………………………….…………………………………………………………………………….…………

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

- Zapoznaliśmy się z zawartym w  SIWZ wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że upoważnionym pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy/ów w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy jest/są:

……………………………..………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, stanowisko

………………………….…………………………………………………………………………………………………

rodzaj upoważnienia

- Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

-   .........................................................

-   .........................................................

-   …....................................................

................................................                                      		                   ..............................................................

(miejscowość, data)                                                                    		 (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik Nr 4

......................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr ZP/ 230 - 28 /2017

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Nr ZP/230 - 28/2017  na modernizację oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie oświadczam:

    - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy *

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy*

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp) *

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………...……………………………….……..…………………. *

* niewłaściwe należy przekreślić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący  podmiot, na którego  zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………..……………………………………… (podać pełną nazwę firmy, adres a także  NIP/PESEL, KRS/CEiDG)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.*

- *  jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

    - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący podmiot, będące podwykonawcą

| Nazwa firmy, adres, a także odpowiednio NIP/PESEL lub KRS/CEiDG | Części zamówienia, które wykona podwykonawca |
| --- | --- |

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- *  jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….……., dnia …………………. r.      				                         …………………………………………

(podpis Wykonawcy)

.....................................................                                                                                                   					Załącznik Nr  5

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr ZP/ 230 - 28 /2017

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Nr ZP/230 - 28/2017 na modernizację oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie oświadczam:

    - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……., dnia …………………. r.         												………………………………………

(podpis Wykonawcy)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:* ……………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...……………………………

w następującym zakresie:*…………………………………………………………………..…………………………

…………….……. ,dnia …………………. r.         												………………………………………

(podpis Wykonawcy)

- *  Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.         												………………………………………

(podpis Wykonawcy)

- ……………………..............                                                                                                                           Załącznik Nr 6

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr ZP/ 230 - 28 /2017

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Nr ZP/ 230 – 28 /2017  na modernizację oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie,  zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.):

- Przedstawiamy listę podmiotów razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

.......................................                                                                  ……………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................                                                                  ……………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust.5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..............................................................									     													Załącznik Nr  7

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy:  ZP/230 - 28 /2017

WYKAZ  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,

KTÓRE  WYKONAWCA  ZAMIERZA  POWIERZYĆ  PODWYKONAWCOM

Formularz wypełnia tylko ten Wykonawca, który przy realizacji zadania zamierza korzystać z podwykonawców.

| Lp. | Wykaz |
| --- | --- |

..........................................                                                                            …….....................................................

(miejscowość, data)                                                                                 (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

………………………………….																						Załącznik Nr  8

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy:  ZP/230 – 28 /2017

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH  W REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu na  modernizację oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (w tym posiadane uprawnienia budowlane) | Doświad. zawodow. | Zakres wykonyw. czynności | Podstawa dysponowania wskazanymi osobami (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, oddanie do dyspozycji itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wykształcenie: ............................... Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, podać numer: ……………………… | …….. lat | Kierownik budowy |  |

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

..........................................                                                                            …….....................................................

(miejscowość, data)                                                                                 (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

..............................................................    																				Załącznik Nr 9

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy: ZP/230 - 28 /2017

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w postępowaniu na modernizację oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie

| Lp. | Odbiorca * | Wartość brutto | Rodzaj zamówienia, opis | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, faktury lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę robót budowlanych obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności, Wykonawca powinien podać całkowitą wartość robót budowlanych oraz podać wartość robót budowlanych w zakresie wymaganym warunkiem.

..........................................                                                                            …….....................................................

(miejscowość, data)                                                                                 (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Umowa Nr ……….  (wzór)                                       Załącznik Nr 10

zawarta w Krasnymstawie, w dniu  …………..

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 4

NIP  564-14-75-805   REGON

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji  społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000097765,

reprezentowany przez:

- Piotra Mateja -  Dyrektora

- Małgorzatę Skrok   Główną Księgową

zwany dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………

………………………………………………………

NIP  ………………      REGON    ………………..

wpisanym do   ……………….........................................................................

zwany dalej „Wykonawcą”

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP/230-28/2017 na modernizację oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie  na podstawie at.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na modernizacji oddziałów w budynku głównym SPZOZ w Krasnymstawie

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i Przedmiarem robót  oraz oferta Wykonawcy z dnia ….

- Roboty winny być wykonane zgodnie z prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, aktualnymi polskimi normami oraz dokumentacją dotyczącą zakresu robót określonych w ust.2

- Roboty będą wykonywane przy użyciu materiałów Wykonawcy.

- Do wykonania robót budowlanych mogą być stosowane tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z dyspozycją art.10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zm.) oraz akceptowane przez inspektora nadzoru.

- Równocześnie z dostarczonym materiałem Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną na materiały i wyroby.

- W przypadku budzącym wątpliwości, co do jakości dostarczonego materiału Zamawiający   zastrzega sobie możliwość wykonania na koszt Wykonawcy badania wybranej partii materiałów w firmach do tego uprawnionych.

§ 2.

- Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany nie później niż w terminie ……. dni od daty protokolarnego przekazania miejsca wykonania na roboty, tj. do dnia ……….

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji zadania ma obowiązek zapoznać się z miejscem wykonywania robót oraz warunkami w jakich będzie realizowane zamówienie.

- Roboty adaptacyjne będą odbywały się w obiekcie czynnym,  w godzinach 700  -  1800.

- Wykonawca tak zorganizuje i zabezpieczy plac budowy aby prowadzone roboty nie utrudniały funkcjonowanie szpitala oraz nie stwarzały zagrożenia dla przebywających w nim osób.

- Wykonawca odizoluje i zabezpieczy front robót przed przedostawaniem się kurzu i innych zanieczyszczeń od pozostałych pomieszczeń szpitala.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce przeznaczone do wykonania robót w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca nie może tłumaczyć się błędem, wynikającym z dokumentacji technicznej, jeśli nie zgłosi tego Zamawiającemu w trakcie realizacji robót. Jako profesjonalista odpowiedzialny jest za błąd w wykonaniu umówionych robót i jeśli błąd ten zostanie stwierdzony w trakcie odbioru końcowego, bądź w okresie gwarancji/rękojmi  jest obowiązany do jego nieodpłatnej naprawy.

§ 3.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokólarnego przekazania miejsca wykonania robot  w terminie 2 dni od daty podpisania umowy,

  - odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy,

  - dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy,

  - zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w § 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w  § 1 ust. 1 i 2,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności oznaczenia prowadzonych robót i dbania o prawidłowość oznakowania prze cały termin realizacji robót,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót objętych umową oraz utrzymania dróg i ciągów pieszych we właściwym stanie technicznym,

- stosowania materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiach projektu wykonawczego akceptowanych przez inspektora nadzoru,

- okazania, na każde żądanie Zamawiającego  (inspektora nadzoru inwestorskiego)  w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną certyfikatu bezpieczeństwa,

- uporządkowania miejsca, w którym prowadzone były roboty, po wykonaniu przedmiotu umowy,

- koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców,

- odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z wykonaniem swoich zobowiązań zawartych w umowie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przy pomocy podwykonawców,

- ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas prowadzenia robót,

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i kontroli wykonywanych robót na żądanie Zamawiającego

- zgłoszenia obiektu do odbioru wraz z przekazaniem 1 egz. dokumentacji powykonawczej  niezbędnej do dokonania przez Zamawiającego oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru robót

§ 4.

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie dostarczenie Zamawiającemu kopii umowy w wyznaczonym terminie pociąga za sobą skutki takie jakby nie została ona zawarta.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

- zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego  wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

- dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców

(dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu),

- oświadczenia podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa,

- protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawców gwarancji, o której mowa w § 8 ust. 1 udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę w przypadku:

  - zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,

  - zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

  - nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o którym mowa w treści ust. 8, lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy

§ 5.

- Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą za wykonane prace w oparciu o kosztorys ofertowy, ustalony na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót oraz ryczałt za wykonane prace wg kalkulacji własnej, które zostały potwierdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego z zachowaniem wartości składników cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym z dnia ……………………

- Wynagrodzenie za wykonane roboty wynosi …………………….   słownie: …………….…)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wartość umowy, wszelkie koszty robót, w tym robót przygotowawczych i inwentaryzacji powykonawczej a także zabezpieczenia oraz uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu umowy.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy pomniejszone zostanie o kwotę wynikającą ze zmienionego zakresu na podstawie kosztorysu ofertowego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wiążące dla Zamawiającego jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją i przedmiarami.

- Nie będą udzielane zaliczki na wykonanie robót.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonane roboty w oparciu o faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę po wykonaniu bez zastrzeżeń robót i ich odbiorem protokołem częściowym.

- Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 2. Pozostałe 50% wartości zostanie rozliczone w fakturze końcowej, przy czym wartość pierwszej faktury nie może być mniejsza niż 30% wartości umowy.

- Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu robót i odbiorze zakresu umownego potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru robót.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez strony

- Wynagrodzenie należne Podwykonawcom będzie wypłacał Wykonawca, dostarczając Zamawiającemu pisemne potwierdzenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności za wykonaną część przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po bezusterkowym odbiorze prac, na podstawie końcowego protokołu odbioru wystawionego przez kierownika budowy i zaakceptowanego  przez inspektora nadzoru.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6.

  - O zakończeniu wszystkich robót i gotowość do odbioru końcowego kierownik budowy powiadamia pisemnie. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu zawiadomienia rozpoczyna czynności odbioru.

  - W dniu zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

  - oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, uzgodnieniami z Zamawiającym, oraz warunkami wykonania i odbioru robót, oświadczeniem kierownika budowy o uporządkowaniu placu budowy oraz, że teren po wykonaniu robót został doprowadzony do stanu pierwotnego,

  - protokoły robót zanikowych,

  - protokoły pomiarowe,

  - dokumentację oraz inwentaryzację powykonawczą,

  - Brak któregokolwiek z w/w oświadczeń lub dokumentów (§ 6, ust.2) w dniu zgłoszenia odbioru końcowego przez Wykonawcę robót, będzie równoznaczny z nie przystąpieniem Zamawiającego do odbioru końcowego.

  - Dokumenty określone w § 6 ust. 2 wykonawca dostarczy zamawiającemu w 3 egzemplarzach.

§ 7.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpią roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie przygotowania zadania i nie objęte zamówieniem podstawowym, Zamawiający zleci ich wykonanie Wykonawcy zadania podstawowego.

- Roboty te będą rozliczone kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku wystąpienia robót innych, niż zawarte w kosztorysie ofertowym,  rozliczone będą również kosztorysem powykonawczym w oparciu o nakłady rzeczowe określone w odpowiednich tabelach KNR oraz danych wyjściowych do kosztorysowania zawartych w ofercie oraz w oparciu o:

-  ceny materiałów nie wyższe od cen średnich z kosztami zakupu podanych w odpowiedniej

informacji kwartalnej  „SEKOCENBUD” aktualnej w dniu wykonania robót

-  ceny sprzętu, nie wyższe od cen średnich cen najmu podanych w odpowiedniej,  aktualnej

w dniu wykonania robót informacji „SEKOCENBUD”

§ 8.

- Wykonawca udziela gwarancji na każdy element będący przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi …………….. miesięcy i  będzie liczony od daty odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji wynosi 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ich istnieniu.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym w ust. 2  Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu.

§ 9.

  - Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, który prowadzić będzie:

-    inspektor nadzoru .................................................................................................................

  - Przedstawicielem Wykonawcy w robotach objętych umowa będzie:

-    kierownik budowy  ……………………………………………………………………….

§ 10

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny oferty brutto tj. ……………... zł.

      - Zabezpieczenie wniesiono w formie: ……………………………………………………………………………

      - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

      - W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie …… letniego okresu gwarancji liczonego od daty odbioru końcowego.

§ 11.

- Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy,

  - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo w okresie rękojmi,

  - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

  - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

  - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

  - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

  - w wysokości 5% brutto całego wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - w wysokości 0,1% wartości robót podlegających odbiorowi za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy lub jego części,

  - w wysokości 5% brutto całego wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

    - Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12.

      - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całej umowy lub części nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny przez okres 5 dni od dnia przekazania placu budowy,

- Wykonawca przerwał realizację  robót bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o którym mowa w § 4 ust. 8, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku decyzji uprawnionych organów państwowych wstrzymujących realizację budowy,

- w przypadku likwidacji Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13.

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót. Koszt tych materiałów i urządzeń obciąża stronę  z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 14.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany  jest przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 15.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 16.

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, gwarantuje, że wynagrodzenie określone w § 5 ust. 2 nie ulegnie podwyższeniu w czasie trwania umowy.

- Zamawiający, stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszcza zmianę zawartej umowy:

  - w zakresie umówionego wynagrodzenia w sytuacji zmiany przepisów prawnych, której strony nie mogły przewidzieć (np. zmiana podatku VAT)

  - w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

- wystąpienie braków w dokumentacji o czas niezbędny na ich uzupełnienie

- Nie stanowi zmiany umowy

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr

rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych.

- Ewentualna zmiana umowy wymaga formy aneksu.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,  prawa budowlanego oraz prawa  zamówień publicznych.

§ 18.

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                            		       WYKONAWCA